| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-STNMT | Bình Dương, ngày tháng năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và

Môi trường năm 2023

# I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

# II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU

## 1. Mục tiêu

Bảo đảm, cung cấp, phân tích, xử lý, sử dụng dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, mọi hoạt động quản lý, chuyện môn nghiệp vụ của ngành dựa trên dữ liệu số, công nghệ số,... Xây dựng, triển khai nền tảng tài nguyên số về tài nguyên và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết cho xây dựng Chính quyền điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về tài nguyên và môi trường; tạo lập được hệ thống dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh.

## 2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện văn bản pháp lý phục vụ vận hành, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số;

- Nâng cấp nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin với các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo quản lý, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc hiệu quả, kế thừa, đồng bộ, thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Xây dựng bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Triển khai, vận hành, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn, bao gồm: cơ sở dữ liệu nền địa lý, cơ sở dữ liệu đất đai; kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan;

- Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo theo quy định.

- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hóa, mang lại sự thuận tiện cho người dùng; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ hành chính công đạt từ 50% trở lên.

- Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành định kỳ hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số, trong đó 100% đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu dựa trên công nghệ số.

- Đạt 100% đối với các báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của ngành được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Bộ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật, đảm bảo tích hợp, kết nối, liên thông, đồng bộ và chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia, đảm bảo an toàn, an ninh; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc xác thực định danh điện tử công dân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp; xác thực định danh điện tử đối với doanh nghiệp thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số và trả cho người dân trên môi trường số (ngoại trừ các thủ tục lĩnh vực đất đai có liên quan đến việc điều chỉnh trên giấy chứng nhận).

- Hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Đảm bảo việc kết nối tất cả các cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, bảo hiểm,…) ngay sau khi được công bố để khai thác sử dụng hiệu quả trên các ứng dụng.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của ngành được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

# III. NHIỆM VỤ

1. Hoàn thiện pháp lý

Xây dựng, ban hành văn bản pháp lý quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật

-  Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường bảo đảm kết nối, liên thông, cung cấp, chia sẻ dữ liệu:

+  Hoàn thành các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành.

+  Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia, lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý.

-  Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đang lưu trữ tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

-  Nâng cấp, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin:

+  Đầu tư, nâng cấp, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin với các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo quản lý, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc hiệu quả, kế thừa, đồng bộ, thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

+  Xây dựng, duy trì hạ tầng, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường.

-  Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát thu gom rác thải thông minh.

-  Xây dựng, hoàn thiện bản đồ số về trạng thái, diễn biến ô nhiễm môi trường để xác định chính xác nguồn gây ra ô nhiễm môi trường đến từng cơ sở sản xuất hay điểm dân cư, lượng và loại chất thải được thải ra, trạng thái ô nhiễm chi tiết theo tọa độ, mức độ, khu vực; ứng dụng công nghệ số để ứng phó với biến đổi khí hậu.

-  Triển khai lưu trữ điện tử dữ liệu tài nguyên và môi trường.

-  Duy trì, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

## 3. An toàn thông tin

-  Triển khai hệ thống thông tin với mô hình đáp ứng yêu cầu của Thông tư 12/2022/BTTTT ngày 12/8/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

-  Xây dựng kế hoạch đánh giá an toàn thông tin hàng năm.

- Bổ sung và hoàn hiện hồ sơ cấp độ theo Thông tư hướng dẫn số 12/2022/BTTTT ngày 12/8/2022, chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định và trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt.

4. Danh mục nhiệm vụ, dự án

Danh mục nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện năm 2023 theo phụ lục đính kèm.

# IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

## 1. Giải pháp về nguồn lực

a. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b. Nhân lực thực hiện Kế hoạch

-  Sử dụng nguồn nhân lực hiện có tại các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao trong Kế hoạch.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động học tập, tham gia các đợt tập huấn liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của ngành.

-  Tăng cường đào tạo, đào tạo lại về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

## 2. Giải pháp về công nghệ

-  Ứng dụng các công nghệ: Internet vạn vật (IoT), thị giác máy tính (Computer vision), xử lý ảnh (Image processing)… phục vụ thu nhận, truyền dẫn, xử lý thông minh trong quan trắc, điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

-  Ứng dụng các giải pháp công nghệ mới như: dữ liệu lớn (Bigdata), hồ dữ liệu (Data Lake), kho dữ liệu (Data Warehouse), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo để lưu trữ, khai phá, phân tích dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh phục vụ yêu cầu quản trị, quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu và giải quyết các bài toán phức tạp của ngành tài nguyên và môi trường.

-  Triển khai các giải pháp bảo đảm tích hợp, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, trên các nền tảng kết nối, liên thông các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc trưng của từng loại thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

## 3. Giải pháp về an toàn bảo mật thông tin

-  Đảm bảo các quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai Kế hoạch.

-  Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu trong quá trình truyền, nhận, tích hợp dữ liệu: triển khai biện pháp kỹ thuật mã hóa đường truyền thông tin dữ liệu đối với các dữ liệu mật, nhạy cảm.

-  Đảm bảo an toàn hệ thống, an ninh dữ liệu trong quá trình vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

## 4. Giám sát triển khai

-  Phát huy vai trò của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số. Xác định các nhiệm vụ về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường là dịch vụ sự nghiệp công ưu tiên thực hiện, bảo đảm phát triển Chính phủ số của ngành.

-  Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Tổ Giúp việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường nhằm mục đích theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của ngành.

# V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRỌNG TÂM

Danh mục các nhiệm vụ, dự án trọng tâm trong chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sử dụng vốn ngân sách theo Phụ lục kèm theo.

# VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng, đơn vị trực thuộc là thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm cụ thể trong thông báo......về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các dự án trọng tâm phụ vụ Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về các nhiệm vụ chung các phòng, đơn vị trực thuộc được phân công cụ thể như sau:

1. Văn phòng Sở

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổng hợp, tham mưu cơ quan có thẩm quyền cân đối vốn thực hiện các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách năm 2023, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin – Lưu trữ tài nguyên và môi trường

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám đốc Sở.

Hướng dẫn các phòng, đơn vị đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng và xây dựng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, công tác bảo mật hệ thống thông tin theo quy định, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Tham mưu đề xuất với Sở, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Công nghệ  thông tin và dữ liệu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan xây dựng phương án và triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của Sở.

- 3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt toàn thể công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch đề ra.

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Rà soát và triển khai các ứng dụng CNTT đảm bảo kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cấp chính quyền ở địa phương và Trung ương theo Khung kiến trúc chính quyền điện tử của UBND tỉnh và kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành đang triển khai tại các phòng, đơn vị. Gắn kết việc ứng dụng CNTT với việc thi đua, khen thưởng của từng cá nhân, đơn vị.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Ban Giám đốc Sở; - Sở TTTT; - Các phòng, đơn vị trực thuộc - Lưu: VT, PPTCN, nhịpv. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Thúy |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: …../KH-STNMT ngày…../…../2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì |  | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các nhiệm vụ, giải pháp nền tảng cho chuyển đổi số |  |  |  |  |
| 1.1 | Chuyển đổi nhận thức |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong ngành Tài nguyên và Môi trường | Văn phòng Sở |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Thường xuyên |
| 1.1.2 | Tham mưu, bổ sung tiêu chí về triển khai chuyển đổi số theo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường. | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2022-2023 |
| 1.2 | Hoàn thiện thể chế |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ngành Tài nguyên và Môi trường | Văn Phòng Sở |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2022-2025 |
| 1.2.2 | Áp dụng, triển khai hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ số. | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2022-2025 |
| 1.3 | Phát triển hạ tầng số |  |  |  |  |
|  | Xây dựng hạ tầng số Trung tâm giám sát, điều hành ngành Tài nguyên và Môi trường (OC): - Dự án “Xây dựng hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường” | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 1.4 | Phát triển dữ liệu số |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Tài nguyên và Môi trường theo khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0 được ban hành tại 3196/QĐ-BTNTM ngày 16\12\2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau: | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  |  | 2022-2025 |
|  | - Dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển thành phố thông minh tỉnh Bình Dương” | TTQT | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2022-2024 |
|  | - Dự án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát thu gom rác thải thông minh” | CCBVMT | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2023-2024 |
|  | - Dự án “Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước và xây dựng, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước” | Phòng TNN-KS&KTTV | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2023-2024 |
|  | - Dự án “Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất, khoáng sản” | Phòng TNN-KS&KTTV | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2023-2024 |
|  | - Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương” | Ban quản lý dự án Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2023-2025 |
|  | - Thí điểm triển khai phần mềm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. | VPĐKĐĐ | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  | 2023 |
| 1.4.2 | Triển khai số hóa, lưu trữ dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vị quản lý nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Thường xuyên |
| 1.4.3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  |  | 2022-2025 |
| 1.4.4 | Tích hợp, kết nối các cơ sở dữ liệu tại các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 1.5 | Xây dựng nền tảng số |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Duy trì, câp nhật nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  |  | Thường xuyên |
| 1.6 | Bảo đảm an toàn, an ninh mạng |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Rà soát, đầu tư trang thiết bị tăng cường năng lực bảo mật cho các hệ thống thông tin của Sở: - Dự án “Thuê dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến ngành tài nguyên và môi trường” - Dự án “Thuê dịch vụ giám sát, phòng chống tấn công trên kênh Internet” - Dự án “Thuê kênh truyền dẫn quan trắng” - Dự án “Mua sắm bản quyền hệ thống tường lửa” - Mua sắm “Phần mềm diệt virus” - Mua sắm “Nâng cấp hệ thống máy chủ” - Dự án “Nâng cấp, vá lỗi hệ thống quản lý lưu trữ” | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 1.6.2 | Triển khai đánh giá an toàn thông tin: - Dự án “Đánh giá an toàn hệ thống thông tin ngành TNMT” | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Thường xuyên |
| 1.6.3 | Diễn tập ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan và các đơn vị trực thuộc | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Thường xuyên |
| 2 | Phát triển chính phủ số |  |  |  |  |
| 2.1 | Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Nâng cấp, xây dựng Trang thông tin điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 2.1.2 | Ứng dụng công nghệ thông tin thu thập thông tin dư luận xã hội về các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành | Các phòng, đơn vị trực thuộc |  |  | 2023-2025 |
| 2.1.3 | Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính công | Văn phòng Sở |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 2.2 | Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Xây dựng Cổng dữ liệu mở ngành Tài nguyên và Môi trường: - Dự án “Tạo lập kho CSDL dùng chung và cổng công bố, chia sẽ dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường” | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 2.2.2 | Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính của ngành bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia: - Tiếp tục phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa tỉnh. | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2023-2025 |
| 2.3 | Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn ngành |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn ngành lĩnh vực Đất đai. | Chi Cục Quản lý đất đai |  | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh | 2022-2023 |
| 2.3.2 | Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn ngành lĩnh vực Môi trường và biến đổi khí hậu. | Chi cục Bảo vệ môi trường |  | Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật | 2022-2023 |
| 2.3.3 | Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn ngành lĩnh vực Tài nguyên nước. | Phòng TNN&KS |  | Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật | 2023-2024 |
| 2.3.4 | Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn ngành lĩnh vực Địa chất khoáng sản. | Phòng TNN&KS |  | Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật | 2023-2024 |
| 3 | Chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình Chuyển đổi số của các lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và tìm kiếm nguồn lực phù hợp để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chức năng nhiệm vụ. | Trung tâm CNTTLT |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | 2022-2025 |